Załącznik Nr 12 do Ogłoszenia

P R O J E K T   U M O W Y Nr ……….

Zawarta dnia  ……………………r. w Zamościu pomiędzy:

Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Zamościu ul. Orlicz Dreszera 14, 22- 400 Zamość , NIP 922-18-21-220

zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym

przez:

- ………………………………………………..

- ………………………………………………..

- ………………………………………………..

a

……………………………………………………………………

zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1. ...................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa

o następującej treści:

§ 1

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zamówienia pn. Remont i modernizacja sal terapeutycznych oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych 
w budynku PSOUU Koło w Zamościu przy ul. Orlicz Dreszera 14.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie  robót budowlano-remontowych  polecających na :
a)  wyrównaniu  poziomu posadzek oraz ułożenie wykładziny antypoślizgowej 
w sali do rehabilitacji ruchowej,
b) malowaniu ścian farbami emulsyjnymi w sali do rehabilitacji ruchowej 
i w salach terapeutycznych, 
c) wyrównanie posadzek w salach terapeutycznych  i ułożenie podłóg

d) dostosowanie łazienki do małych dzieci niepełnosprawnych

e) wymiana skrzydeł  drzwiowych.

- Szczegółowy zakres robót został ujęty w kosztorysie inwestorskim oraz w ofercie Wykonawcy stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się właściwie zabezpieczyć plac budowy oraz wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej  oraz  z warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż. Za wynikłe szkody podczas realizacji zadania odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§ 2

- Roboty rozpoczną się po otrzymaniu  informacji przez Zamawiającego z instytucji współfinansującej tj. w okresie od 11 lipca 2016 do 15 września  2016.  Po otrzymaniu informacji od instytucji  współfinansującej roboty Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o terminie  rozpoczęcia robót. Po przekazaniu informacji o terminie rozpoczęcia prac Wykonawca ma 30 dni kalendarzowych na wykonanie  robót. 
W przypadku rozpoczęcia  prac od 1 września 2016 r. wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad BHP ze względu na to, że w budynku będą prowadzone zajęcia edukacyjne i rehabilitacje dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

- Termin rozpoczęcia robót budowlanych ustala się nie później niż  5 dni po otrzymaniu pisemnej informacji od Zamawiającego  o możliwości  rozpoczęcia robót.

- Kierownik budowy jest zobowiązany do prowadzenia Dziennika Budowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania pełnego zakresu prac objętych przedmiotową umową potwierdzony wpisem do dziennika budowy oraz złożenie wymaganej dokumentacji zgodnie z niniejszą umową  oraz obowiązującym prawem.

§ 3

- Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie:…………………………….

- Ustanowiony Inspektor Nadzoru działa w ramach obowiązków ustalonych 
w ustawie Prawo Budowlane (tekst jednolity: ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm).

- Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie …………………posiadający/a uprawienia budowlane nr …………………………..

- Obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r.  poz. 1409 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Prawo budowlane”.

- Do utrzymywania kontaktów z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru, udzielania mu informacji i wyjaśnień w zakresie realizacji obowiązków umownych Wykonawca wyznacza osobę pełniącą funkcję „Przedstawiciela Wykonawcy” w osobie …………..

- Do utrzymywania kontaktów z Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru, udzielania mu informacji i wyjaśnień w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiający wyznacza osobę pełniącą funkcję „Przedstawiciela Zamawiającego” w osobie …………..

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - Stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru przekazywanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

  - Przedłożenia Zamawiającemu, na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji, potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i sprzęt oraz profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do: wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności, informowania w formie pisemnej Zamawiającego i inspektora Nadzoru  o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego 
i Inspektora  Nadzoru.

§ 4

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Przekazanie terenu budowy;

  - Wskazanie źródeł poboru wody i energii elektrycznej do celów budowy;

  - Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w niniejszej umowie;

- Plac budowy oraz dzienniki budowy zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu przekazania terenu budowy. .

- Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca aż do chwili wykonania przedmiotu umowy, ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren.

§ 5

- Materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonym do obrotu i stosowania 
w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity . 
Dz. U. z 2016 poz. 290 ).

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność.

- Materiały użyte podczas robót powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać: Polskim Normom, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

- Wymagania dotyczące robót.

- Wszystkie roboty budowlane winny być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia przy zachowaniu obowiązujących przepisów odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 luty 2003r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr z 19 marca 2003r. .Nr.47, poz.401).

- Roboty muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji.

- Wszelkie zmiany powinny być wprowadzone na piśmie i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

- zakresem rzeczowym określonym w § 1 niniejszej umowy.

- aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, przepisami BHP,

- ze złożoną ofertą, w tym z kosztorysem ofertowym,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie Zamawiającego za pośrednictwem Inspektora Nadzoru  o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na przebieg realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny, zakres robót oraz do współpracy z Inspektorem Nadzoru przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

- W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie ujętych w kosztorysie inwestorskim Wykonawcy nie wolno ich realizować bez  zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

§ 6

- Wykonawca  zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia do przygotowania, zabezpieczenia oraz oznakowania terenu budowy w okresie trwania realizacji robót, aż do ich ostatecznego zakończenia i odbioru.

- Za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budowy odpowiedzialny jest Wykonawca.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska. W czasie prowadzenia budowy Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy stosownie do norm ochrony środowiska

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej; utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi użytkowników i Inspektora Nadzoru oraz dostarczy wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować  prawo stanowione przez organy administracji państwowej i samorządowej, które w jakikolwiek sposób związane są 
z prowadzonymi robotami.

§ 7

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości ………………….. brutto (słownie: ……………) wraz z podatkiem VAT w wysokości …….%, naliczonym od kwoty netto wynagrodzenia w wysokości ………….. (słownie: ……………).

- Ustalone wynagrodzenie w ust. 1 niniejszego paragrafu, w niezmienionej wysokości obowiązuje do zakończenia całości robót i obejmuje wszystkie czynności i obowiązki Wykonawcy niezbędne do zrealizowania zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy m.in.: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu budowy, oraz koszty z tytułu: utrzymania zaplecza budowy, ubezpieczenia budowy, uzyskania niezbędnych prób, badań i opinii wymaganych podczas odbioru końcowego.

§ 8

Ustala się następujące zasady rozliczeń:

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne na podstawie faktur Vat. Faktury Vat powinny być adresowana na:

  - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Zamościu, ul. Orlicz Dreszera 14, 22-400 Zamość, NIP 922-18-21-220,

  - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Zamościu, ul. Orlicz Dreszera 14, 22-400 Zamość, NIP 922-18-21-220, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Zamościu  - wg wskazań Zamawiającego.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół  z końcowego odbioru wykonania robót sporządzony przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

- Zamawiający  dokona płatności na podstawie wystawionej faktury vat Wykonawcy, przelewem na  konto Wykonawcy, nr …………….. w Banku …………   ciągu 30 dni  licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury vat.

- Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień uznania kwotą zapłaty rachunku bankowego Wykonawcy.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania robót, do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku 
z określonym zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca, w imieniu swoim i Zamawiającego, zapewni następujące polisy ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót:

  - ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy plus 1 miesiąc po terminie zakończenia w wysokości wartości wynagrodzenia umownego (brutto), określonego w § 7 ust.1 umowy.

  - ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w wysokości 100.000,00  - przy czym dodatkowo Wykonawca będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność oraz będzie gwarantował Zamawiającemu rekompensatę za jakiekolwiek roszczenia stron trzecich,

  - ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do:

- osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy,

- osób trzecich, które nie są uprawnione do przebywania na terenie budowy. Odpowiedzialność taka w przypadku obrażeń ciała będzie zgodna z polskim prawem oraz z zasadami rekompensat pracowniczych, nie mniej niż 50,000,00. na każdy wypadek z nieograniczoną liczbą zdarzeń.

- Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia robót budowlanych podaną w niniejszej umowie i następnie przedstawiane na żądanie Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów ubezpieczeniowych, to Zamawiający może samodzielnie zawrzeć umowę ubezpieczenia i przedstawić Wykonawcy, a koszty, jakie poniósł Zamawiający opłacając składki ubezpieczeniowe, może dokonać potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub jeśli Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie to opłata składek ubezpieczeniowych przez Zamawiającego będzie długiem Wykonawcy.

- Strony umowy muszą przestrzegać wszystkich warunków polis ubezpieczeniowych.

- Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2 powinny być zawarte przez Wykonawcę z ubezpieczycielem prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Polski. Polisy wystawione przez zagranicznych ubezpieczycieli powinny swoim zakresem odpowiedzialności obejmować terytorium Polski.

- Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być tylko dokonane z zgodą Zamawiającego albo jako rezultat warunków ogólnych wymaganych przez firmę ubezpieczeniową, 
z którą została zawarta umowa ubezpieczenia.

- Umowy ubezpieczenia o których mowa w ust. 2 powinny zawierać co najmniej następujące warunki:

  - Wykonawca nie może rozwiązać umowy bez zgody zamawiającego,

  - Bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyzą redukcyjną nie wyższą niż 10%

  - Cesja polisy na Zamawiającego.

- Jeśli polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krótszy niż okres realizacji niniejszej umowy, Wykonawca złoży oświadczenie o przedłużeniu polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na cały okres realizacji niniejszego zamówienia i będzie przedłużał ubezpieczenie w sposób ciągły zgodnie z niniejszą umową.

- Postanowienia ust 4 mają również zastosowanie również do polis przedłużanych, 
o których mowa w ust.

§ 10

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas 
i w konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Zamawiającego.

- Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Zamawiającego, a obejmujące ryzyko wojny, działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, działań władzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek wewnętrznych lub niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników Wykonawcy) oraz skażeń jakimikolwiek paliwami lub odpadami nuklearnymi lub toksycznymi radioaktywnymi substancjami wybuchowymi.

§ 11

- Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:

  - za zwłokę w oddaniu zakresu robót objętego niniejszą umową – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (brutto), określonego  § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu wykonania umowy wynikającego z umowy,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (brutto), określonego w § 8 ust. 1 umowy - za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po terminie ustalonym na usunięcie wad,

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 
w wysokości 10% wynagrodzenia (brutto), określonego w § 7 ust. 1 umowy.

d. Wykonawca Zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  10.000,00 
w przypadku:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty

- Postanowienia ust. 2 lit. d niniejszego paragrafu obowiązują w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

  - zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (brutto), określonego w § 8 ust. 1 umowy - za każdy dzień zwłoki,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przed odbiorem przewidziane
 w przepisach próby i sprawdzenia.

- Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

  - protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, deklaracje zgodności, świadectwa pochodzenia, świadectwa energetyczne,

  - dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy,

  - dziennik budowy,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

  - protokoły badań i sprawdzeń,

  - rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT) .

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru zamówienia do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

  - Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Wykonawca Zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w toku odbioru.

§ 13

- Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego. Warunki gwarancji określa wypełniona karta gwarancyjna.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku usterki zagrażającej prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia lub zagrażającej bezpieczeństwu, Wykonawca musi usunąć Tę usterkę w ciągu 48 godzin od dnia doręczenia zawiadomienia.

- Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika 
z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

- Strony dokonują pogwarancyjnego odbioru robót. Odbiór ten nastąpi w ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego. Zamawiający wyznaczy datę odbioru i powiadomi 
o niej Wykonawcę. Ewentualnie stwierdzone wady Wykonawca usunie w trybie określonym w ust. 3.

- Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu 
z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1 jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

- Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

- Z zastrzeżeniem ust. 13 w przypadku ujawnienia wad w terminie przysługiwania Zamawiającemu uprawnień z tytułu rękojmi Zamawiający może żądać bezpłatnego usunięcia wad, w terminie określonym w ust. 3 bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób istotny ograniczają osiągnięcie określonych dokumentacją projektową parametrów Zamawiający może według swego wyboru odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru 
i inspekcji lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych 
w okresie wykonywania rękojmi będzie wynosił 7 dni  licząc od daty skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Postanowienie określone w ust. 6 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze z przyczyn tkwiących  w przedmiocie w chwili odbioru.

- W okresie obowiązywania umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych 
w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 14

- Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie części robót budowlanych 
z Podwykonawcami w zakresie zgodnym z ofertą.

- Strony uzgodniły, że przedmiot umowy zostanie wykonany przez:

  - Wykonawcę osobiście w zakresie: ………………………………………….......

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - Podwykonawców w zakresie: …………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania umowę z Podwykonawcą lub jej projekt, wraz 
z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez Podwykonawcę.

- W przypadku:

  - zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego,

  - zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,

  - nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą zgłoszonych przez Zamawiającego,

Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust. 5.

- W przypadku udzielenia zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy 
z Podwykonawcą i jej zawarcia przez Wykonawcę, Zamawiający wypłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie, po uregulowaniu przez Wykonawcę płatności wobec jego Podwykonawców. Wykonawca przedłoży podpisane przez Podwykonawców oświadczenia potwierdzające uregulowanie wobec nich należności wraz z kopiami przelewów, które stanowić będą załączniki do wystawionej przez Wykonawcę faktury, zgodnie z § 8 ust. 2  umowy.

- Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania finansowe za zrealizowane roboty przez Podwykonawcę z którym na zawarcie umowy nie wyraził zgody.

§ 15

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności tej zmiany.

- Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

- Zamawiający dopuszcza zmianę osób i podmiotów w następujących sytuacjach:

a) Zamawiający dopuszcza zmianę osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika budowy w przypadku: śmierci, rozwiązania stosunku pracy, utraty uprawnień niezbędnych do wykonywanie funkcji w ramach niniejszego zamówienia, choroby powyżej 14 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji wynikających 
z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Zmiana osoby będzie możliwa na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w Ogłoszeniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na zmianę osoby, których kwalifikacje są niższe niż osoby wymienionej w ofercie.

b) Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę Podwykonawcy lub rezygnację z udziału Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz 
o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasobach Wykonawca powoływał, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełniania warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

2.2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminów realizacji umowy w następujących sytuacjach:
a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 
c) w przypadku wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót,

d) jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej, tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.

Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne: o charakterze niezależnym od stron, którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którego nie można przypisać drugiej stronie.

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:

powódź, pożar, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru na którym realizowany jest przedmiot umowy, szczególnie 
w dłuższym okresie, inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru.

Nie uważa się za czynnik zakłócający, wpływ czynników atmosferycznych, których wystąpienie musi być normalnie brane pod uwagę przy składaniu ofert.

2.3. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia.

2.4. Zamawiający dopuszcza możliwość:

a) zmiany zastosowanej technologii wykonania zamówienia na lepszą, pozwalającą na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
(np. nowocześniejszą, mniej energochłonną) po zaakceptowaniu jej przez Nadzór Inwestorski i osoby pełniące nadzór autorski oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego 
b) zmiany parametrów materiałów, urządzeń lub wyposażenia, wynikających z niedostępności danych produktów na rynku, na nie gorsze niż zaprojektowane, po zaakceptowaniu zmiany przez Nadzór Inwestorski i osoby pełniące nadzór autorski oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego, 
c) zaistnienia konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. Zmiany, o których mowa w pkt a – c, są możliwe tylko w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w zawartej umowie.

2.5. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy 
w innych niż wymienione w pkt 13. 2.1  - 2.4 Ogłoszenia  okolicznościach, 
a w szczególności w następujących sytuacjach:

a) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych 
w treści umowy,

b) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,

c) zmiany wskutek wystąpienia innych okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w tym zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa), 
a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,

d) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza 
o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Powyższe ewentualne zmiany zostaną wprowadzone aneksami i dokonane przeprowadzeniu uzgodnień przez strony umowy.

§ 16

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

  - W terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

  - jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 30 dni od dnia powiadomienia 
o terminie rozpoczęcia robót lub nieuzasadniona przerwa w prowadzeniu robót trwa dłużej niż 14 dni (potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

w razie konieczności:

- wielokrotnego dokonywania zapłaty bezpośredniej przez Zamawiającego Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy bądź

- konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu Umowy 
o podwykonawstwie, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

  - z powodu naruszenia przez Wykonawcę podstawowych obowiązków umownych.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

  - przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, która odstąpiła od umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inspektora  Nadzoru odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - Niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

- Poza okolicznościami określonymi w § 16 ust. 1 i § 16 ust  3 Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga Strona umowy narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy powodując utratę przez drugą Stronę jej zasadniczych korzyści wynikających z umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 17

- Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, zobowiązuje się do:

  - poniesienia kosztów wykonania ewentualnych robót zamiennych,

  - poniesienia wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem pozwoleń oraz 
z wykonaniem robót przejściowych mających na celu zabezpieczenie niezakłóconego dostępu do budynków i posesji, na które oddziaływać będą działania budowlane,

  - opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  - opracowania planu zapewnienia jakości zgodnie warunkami technicznymi

  - dostarczenie rysunków oraz informacji wymaganych przez władze lokalne 
w związku z wydaniem pozwoleń,

  - dostarczenia kopii wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i urzędom zewnętrznym,

  - dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych odbiorów całości robót (włącznie z robotami Podwykonawców) przez służby zewnętrzne.                                         .

- Oprócz dokumentacji technicznej oraz prób wymaganych w warunkach technicznych Wykonawca winien przekazać Inspektorowi Nadzoru  wszelką wymaganą przez niego dokumentację techniczną dla materiałów i maszyn, przed ich dostarczeniem na teren budowy. Wykonawca winien przeprowadzić na miejscu próby uznane przez  Inspektora Nadzoru za konieczne w celu weryfikacji zgodności z przekazanymi informacjami.                      .

- Wykonawca powinien udostępnić Inspektorowi Nadzoru, tymczasowo i nieodpłatnie wzory oraz instrumenty konieczne do przeprowadzenia kontroli, pomiarów oraz badań pozwalających na stwierdzenie zgodności wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów z odnośnymi warunkami technicznymi  oraz normami, łącznie z normami krajowymi i branżowymi, oraz zaleceniami producenta dotyczącymi zastosowanych materiałów. Na placu budowy można stosować jedynie instrumenty, które spełniają wymagania Polskich Norm.

- Jeżeli w związku z tymczasowym zakłóceniem ruchu drogowego konieczne jest uzyskanie specjalnych pozwoleń, to do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzyskanie takich pozwoleń w odpowiednim czasie.

§ 18

- Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja w związku z niniejszą umową między Stronami umowy będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane faksem z jednoczesnym potwierdzeniem na piśmie, doręczane osobiście, kurierem bądź listownie.

- Zawiadomienia będą przesyłana na adresy i numery faksów podane przez Strony umowy. Każda ze stron umowy zobowiązana jest do informowania drugiej strony
o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, numeru faksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, numeru faksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres miejsca zamieszkania, siedziby, numeru faksu Strony uznają za doręczone.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa Budowlanego oraz wynikające z nich przepisy wykonawcze.

§ 19

Integralną cześć umowy stanowią:

- Oferta wykonawcy

- Kosztorys ofertowy

§ 20

Umowę sporządzono w ….jednobrzmiących egzemplarzach, po ….. dla strony każdej ze stron.

Zamawiający 								Wykonawca